**Meta del Sprint 1:** Entregar un sistema de gestión de usuarios completo, funcional y seguro, que permita la creación, inicio de sesión y mantenimiento de las credenciales y el perfil nutricional.

**Meta del sprint 2:** Implementar la funcionalidad central que permite a los usuarios registrar alimentos mediante OCR/imagen, analizar su impacto nutricional y corregir los datos del escaneo.

**Meta Sprint 3:** Implementar el sistema de feedback al usuario (reportes y recomendaciones) basado en los datos de perfil y escaneo, y habilitar la función de monitoreo para el administrador.

**Épica 1: Gestión de cuenta y perfil**

| C.U | Historias de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| C.U1 ( Crear cuenta) | Como cliente, quiero crear una cuenta para acceder a la app. | Sprint 1 |
| C.U2(Registro de preguntas) | Como cliente, quiero responder preguntas iniciales para configurar mi perfil nutricional.(restricciones,comidas,objetivos) | Sprint 1 |
| C.U3(Ver Perfil) | Como cliente, quiero ver mi perfil para revisar mis datos registrados. | Sprint 1 |
| C.U4(Actualizar datos) | Como cliente, quiero actualizar mis datos para arreglar mi perfil. | Sprint 1 |
| C.U5(Recuperar contraseña) | Como usuario, quiero una opción para poder recuperar mi contraseña. | Sprint 1 |
| C.U6(Cambiar restricciones) | Como usuario, quiero poder cambiar mis restricciones. | Sprint 2 |
| C.U7(Cambiar Alergias) | Como usuario, quiero poder cambiar mis alergias. | Sprint 2 |
| C.U8(Cambiar contraseña) | Como usuario,quiero poder cambiar mi contraseña. | Sprint 2 |
| C.U9(Eliminar cuenta) | Como usuario, quiero poder eliminar mi cuenta. | sprint 2 |
| C.U10(Iniciar sesión) | Como cliente,quiero poder iniciar sesión para que mis datos queden guardados. | Sprint 1 |

**Épica 2: Registro y análisis de comidas**

| C.U | Historias de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| C.U11(Registrar comida con foto de lista de ingredientes) | Como cliente, quiero poder registrar mis comidas con la foto de lista de ingredientes de los productos. | Sprint 2 |
| C.U12(Analizar alimento) | Como cliente, quiero que el sistema analice el alimento para conocer su impacto nutricional.(restricciones,problemas,etc) | Sprint 2 |
| C.U13(Recomendaciones) | Como cliente, quiero poder ver recomendaciones de comida compatibles con mi perfil. | Sprint 3 |
| C.U14(Ver reportes personales) | Como cliente, quiero poder ver mis reportes de las diferentes comidas que he escaneado en la app. | Sprint 3 |
| C.U15(Búsqueda en recomendaciones) | Como cliente, quiero poder realizar búsquedas de recomendaciones de alimentos. | Sprint 3 |

**Épica 3: Administración del sistema**

| C.U | Historias de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| C.U16(Ver una estadística del tipo de comida más escaneadas) | Como administrador quiero poder ver las estadísticas de los tipos de comidas más escaneadas para tener un informe más detallado. | Sprint 3 |