| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: | Acta No 2 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 25/09/2025 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 18:00 Fin: 20:00 |
|  | Lugar: Online (Discord) |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Damián Henriquez | Desarrollador | Dami.henriquez@duocuc.cl |
| 2 | Luis Hinojosa | Desarrollador | lu.hinojosa@duocuc.cl |
| 3 | Francisco Arriagada | Desarrollador | f.arriagada@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Desuso del login con servicios de Google Cloud por dificultades técnicas que causaron pérdida de tiempo. |
| 2 | Unificación del trabajo en un solo proyecto central para pruebas de conectividad. |
| 3 | Evaluación de alternativas para el OCR, específicamente ML Kit, y delegación de la implementación. |

z

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la sesión, se revisaron los problemas experimentados al intentar establecer la autenticación mediante los servicios de Google Cloud. Los integrantes coincidieron en que la integración ha generado bloqueos y pérdida de al menos tres días de desarrollo activo, por lo que se determinó su desuso temporal, priorizando métodos de autenticación más confiables. Asimismo, se acordó consolidar el desarrollo de los integrantes en un proyecto único para asegurar estabilidad en las pruebas de conexión y despliegue de funcionalidades básicas. Esta medida busca evitar incompatibilidades y fragmentación del código. Por último, se discutió la viabilidad de implementar ML Kit como herramienta principal de OCR. Tras un breve análisis de la curva de integración, la tarea fue delegada oficialmente a Damián Henríquez, quien será responsable de su configuración y puesta en marcha en la siguiente iteración de desarrollo.

Observaciones. Se recomienda reforzar la documentación técnica para evitar pérdidas de tiempo ante futuros bloqueos de integración. Es necesario definir protocolos claros para pruebas conjuntas en el repositorio central. Se sugiere establecer un plan de contingencia en caso de que la integración de ML Kit no cumpla con los tiempos estimados. Debe mantenerse un registro detallado de cambios y decisiones técnicas para asegurar trazabilidad. Se recalca la importancia de que las futuras integraciones pasen primero por entornos de prueba antes de incorporarse al proyecto principal.

| ## CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Retirar integración de login con Google Cloud | Todo el equipo | 2 días | Priorizar métodos estables de autenticación. |
| 2 | Centralizar el desarrollo en un único repositorio compartido | Todo el equipo | 3 días | Facilitar pruebas y revisiones conjuntas. |
| 3 | Implementar OCR con ML Kit | Damián Henríquez | 6 días | Asegurar detección y lectura básica de etiquetas. |