| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: | Acta No 6 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha: 03/11/2025 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 17:00 Fin: 19:30 |
|  | Lugar: Online (Discord) |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Damián Henriquez | Desarrollador | Dami.henriquez@duocuc.cl |
| 2 | Luis Hinojosa | Desarrollador | lu.hinojosa@duocuc.cl |
| 3 | Francisco Arriagada | Desarrollador | f.arriagada@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Integración del backend directo en el proyecto. |
| 2 | Verificación de datos de alimentos seguros según grupo alimenticio. |
| 3 | Evaluación del uso de Firebase Functions para IA y filtrado de datos. |
| 4 | Corrección de errores menores en la conexión con la API local. |
| 5 | Documentación de actualizaciones y solicitudes de mejora. |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se dialogó sobre la necesidad de incrustar un backend directo encargado de gestionar la lista de alimentos y verificar si estos son seguros para distintos grupos alimenticios. Actualmente los datos se están consultando mediante una API local probada con Postman, pero el objetivo es migrar la lógica a Firebase Functions, donde se integrará el componente de inteligencia artificial encargado de filtrar y limpiar la información. El integrante Damián Henríquez quedó a cargo de la integración del backend y de realizar correcciones menores detectadas durante las pruebas de conexión. Por su parte, Luis Hinojosa se encargará de documentar los cambios realizados y registrar las solicitudes de actualización para mantener la trazabilidad de las modificaciones. Francisco Arriagada apoyará en la validación de la comunicación entre la aplicación móvil y la API local, además de coordinar la futura conexión con el entorno en la nube.

Observaciones. - Se identificó la necesidad de mejorar la comunicación entre los módulos para evitar conflictos de versión al integrar dependencias nuevas. - Se acordó mantener reuniones cortas de seguimiento técnico cada dos días para revisar el progreso de la integración. - Se recomendó estandarizar el formato de documentación en GitHub (README y changelog) para facilitar la revisión del docente guía. - El equipo reconoció que la aplicación aún se encuentra en fase beta funcional, y el objetivo principal sigue siendo alcanzar el 50% de las funcionalidades planificadas antes de la entrega final.

| ## CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Integrar backend con lista de alimentos seguros | Damián Henríquez | Proxima Reunion | Implementación inicial con API local |
| 2 | Documentar los cambios y actualizaciones | Luis Hinojosa | Continua | Registrar avances en GitHub |
| 3 | Validar conexion y pruebas de integración con API | Damián Henríquez | Proxima Reunion | En preparación para futura migración a Firebase Functions |